晶圆厂AI原生的智能制造平台

项目进展与价值分析

（代码/仓库名：fab-mes）

# 一、摘要

本平台是面向晶圆厂的「AI 原生的智能制造平台」——用一套 AI 原生闭环（五大智能引擎 + APC 先进过程控制 + Agent 问答副驾），把订单、设备、量测、仓储、交付这些原本断裂的环节，用「数字主线」焊成一条完整智能体系。它不是替换客户已有的 MES/ERP，而是只修主轴断裂处，因此落地风险低、可渐进。

截至 2026-08-31，平台已完成两条业务主线的端到端贯通（OTD 订单→交付、NPI 设计→流片）、设备协议级 SECS/GEM 真实联调、数据资产时序库 + 三引擎 AI 自学习、预测性主动告警，并已在公网服务器部署运行（开机自启、7 端口全活）。所有核心能力均通过自动化回归（6/6 用例、25/0 失败项）验证。

# 二、具体进展（已落地、已验证）

## 1. 两条业务主轴贯通

## 2. AI 原生闭环（五大引擎 + Agent 副驾）

## 3. 设备协议级打通（SECS/GEM 真实联调）

## 4. 数字主线与孪生

## 5. 数据资产 + AI 自学习

## 6. 预测与主动告警

## 7. 对外标杆样品（可一键复现 + 交付凭证）

## 8. 公网部署（已上服务器）

# 三、当前验证状态（量化证据）

| 验证项 | 结果 |
| --- | --- |
| 自动化回归 verify-all | 6/6 用例通过，25/0 失败项 |
| MES 健康 | 192 个机台，事件流 seq 12.5 万+ 持续滚动 |
| EAP 设备 | 3/3 在线（HSMS 会话已建立） |
| TSDB 数据资产 | 回填 6 万+ 条，实时持续入库 |
| AI 自学习成效 | APC kp 0.5→0.787；VM MAE 降 96.7% |
| 第一单样品 | SO→CLOSED→AR ¥2,100,000，363 事件，~39s |
| SECS/GEM 联调 | 稳定 7/7（S2F41 SET_PARAM→ACK=0） |
| 公网部署 | 7 端口全监听，systemd enabled，开机自启 |

# 四、对未来价值

## 战略价值：串主轴，不推翻

只修主轴断裂处，不替换客户已有的 MES/ERP。这意味着客户无需「推倒重来」，落地阻力与风险大幅降低，可渐进式切入——这是区别于传统「大替换」方案的最强公约数。

## 自主可控：不绑定任何厂商

平台是纯粹 AI 原生闭环，不依赖、不受制于任何第三方商业套装（含传统 ERP 巨头）。外部系统仅作为可选数据源接入，原生闭环成熟即自然替代。不被任何厂商的路线图绑架，议价能力与可持续性都掌握在自己手里。

## 商业价值：活的销售证据 + 完整智能体系叙事

「完整智能体系 = 数字孪生 + 工业互联网(EAP/SECS-GEM) + 智能模型(五大引擎/APC/Agent) + 数字主线」。这套叙事加上可一键复现的标杆样品，是投标与方案宣讲中「不是 PPT、是真能跑」的硬实力。

## 技术范式价值：从被动看板到主动智能

# 五、蓝图态与下一步（诚实的边界）

以下能力当前为「蓝图态/占位」，不假装完成，是下一步可推进的方向：

| 方向 | 当前状态 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 多租户行级隔离 | 蓝图态 | 按租户隔离数据域 |
| 真实外部系统对接 | 通用接口 demo 占位 | 接真实 SAP/用友 OData/BAPI（不绑定、可选） |
| AI 模型 | 规则/统计启发式 | 引入在线再训练闭环 |
| WMS/协议适配器 | 已接通主轴，真实协议 stub | OPC-UA / EDA 真实适配 |
| 公网 HTTPS | 待 DNS A 记录 | 加 A 记录后 certbot 一键签发 |
| 服务器安全 | 部署密码曾明文 | 稳定后改密、收敛 token |

# 附：关键事实速查